PROJECT CHARTER

Tìm hiểu nền tảng .NET Core 10

trong phát triển hệ thống backend

UIT.DE.PRJ-NET 10 - 36

Đồ Án 1 — Học kỳ 2 / 2025–2026

Document Control

Document Information

| Document Id | UIT.DE.PRJ-NET 10 - 36 |
| --- | --- |
| Document Owner | Lê Minh Phát, Trần Quang Mạnh |
| MSSV | 23521140 – 23520917 |
| Issue Date | 15/03/2026 |
| Last Saved Date | 15/03/2026 |
| Giảng viên HD | Ths. Nguyễn Công Hoan |
| File Name | UIT.DE.PRJ-NET 10 - 36 – Project Charter.docx |

Document History

| Version | Issue Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/03/2026 | Initial version |

Document Approvals

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Ths. Nguyễn Công Hoan | ✔ |  |
| Project Manager | Lê Minh Phát | ✔ |  |
| Developer | Lê Minh Phát, Trần Quang Mạnh | ✔ |  |

Acronyms List

| Acronym | Full Form | Description |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | Giao tiếp giữa các service hoặc giữa client-server |
| PM | Project Manager | Người chịu trách nhiệm quản lý dự án |
| MVP | Minimum Viable Product | Phiên bản sản phẩm tối thiểu đủ để demo |
| ORM | Object-Relational Mapping | Kỹ thuật ánh xạ cơ sở dữ liệu quan hệ sang đối tượng (VD: Entity Framework) |
| CQRS | Command and Query Responsibility Segregation | Mẫu kiến trúc tách biệt luồng đọc và ghi dữ liệu |
| AOT | Ahead-of-Time Compilation | Kỹ thuật biên dịch mã nguồn thành mã máy tính trước khi thực thi (.NET 10 feature) |

Project Summary, Purpose, Goals, and Success Criteria

Summary

Dự án tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các tính năng mới của .NET Core 10 (như Minimal APIs, Native AOT, Entity Framework Core 10) để xây dựng một kiến trúc Backend mẫu (Boilerplate).

Purpose and Vision

Purpose:

- Xác định mức độ sẵn sàng và ưu điểm về hiệu năng của .NET 10 để làm cơ sở ra quyết định chuyển đổi công nghệ (migration) cho các dự án Microservices sắp tới.

Vision:

- Tạo ra một Base Project chuẩn Clean Architecture, giúp các team Backend rút ngắn 40% thời gian setup dự án mới, đồng thời chuẩn hóa các convention về bảo mật và xử lý lỗi.

Project Goals and Objectives

Goals:

- Xây dựng thành công hệ thống Backend Proof of Concept (POC) tích hợp đầy đủ Database, Cache và Authentication bảo mật bằng JWT trong vòng 6 tuần.

Objectives:

- Đánh giá hiệu năng (Benchmark) giữa .NET 10 Minimal API và MVC Controller truyền thống, hoàn thành báo cáo trước ngày 30/04/2026.

- Triển khai POC lên môi trường Docker container và test chịu tải (Load Test) đạt tối thiểu 1000 Requests/Second.

Success Criteria

- Stakeholder Satisfaction: Architecture Design được Hội đồng Kỹ thuật (SME/Tech Lead) phê duyệt; API Response Time trung bình dưới 150 ms.

- Budget: Không vượt quá ngân sách cấp cho server/cloud test.

Project Scope & Quality Management

Inclusions — Phạm vi thực hiện

- Thiết kế Database Schema và migration bằng EF Core 10.

- Xây dựng Backend API (Demo): Demo với bài toán nghiệp vụ trong E-

- Áp dụng các tính năng mới của .NET 10: Tận dụng Minimal APIs, các tính năng mới của C# 14 và các cải tiến về Dependency Injection.

- Tích hợp Cơ sở dữ liệu: Sử dụng Entity Framework (EF) Core 10 kết hợp với một hệ quản trị CSDL quan hệ (PostgreSQL)

- Bảo mật & Xác thực: Cài đặt Authentication và Authorization sử dụng JWT (JSON Web Tokens).

- Tích hợp Redis Cache và Background Jobs.

- Triển khai: Đóng gói ứng dụng bằng Docker (Containerization) để chạy mượt mà trên môi trường local.

Các hạng mục nghiên cứu đi kèm:

- Các điểm mới của .NET 10 và C# 14: Native AOT, Minimal APIs và Controller-bases APIs

- Nghiên cứu và áp dụng Clean Architecture hoặc Vertical Slice Architecture.

- Nghiên cứu và tối ưu câu truy vấn LINQ, chống lỗi N+1 query và tìm hiểu các tính năng mới của EF Core 10

Exclusions — Ngoài phạm vi

- Phát triển Frontend/Mobile App: Không xây dựng giao diện người dùng phức tạp (UI). Việc tương tác với hệ thống sẽ thông qua Swagger, Postman hoặc một UI cực kỳ tối giản (nếu bắt buộc).

- Kiến trúc Microservices quy mô lớn: Trừ khi đây là yêu cầu bắt buộc, nên tránh làm Microservices với Service Mesh, API Gateway phức tạp để tập trung vào hiệu năng lõi của .NET 10. Nên dùng kiến trúc Monolithic hoặc Modular Monolith.

- Nghiệp vụ (Business Logic) phức tạp: Không xử lý các luồng thanh toán thực tế, AI/Machine Learning, hay các quy trình kiểm duyệt nhiều bước.

Quality Management

Standards:

- Unit Test: Đạt mức độ bao phủ mã (Code Coverage) tối thiểu 80% cho các lớp nghiệp vụ cốt lõi (Business Logic/Domain Layer). Sử dụng xUnit kết hợp Moq.

- Độ chính xác: Đảm bảo hệ thống xử lý đúng 100% các luồng nghiệp vụ trên bộ dữ liệu giả lập (mock data).

- Hiệu năng: Tốc độ xử lý của các hàm core được đo lường bằng BenchmarkDotNet; API chịu tải ổn định khi stress-test bằng K6/JMeter.

- Độ ổn định: Không xuất hiện các lỗi nghiêm trọng (Critical Bugs) như Memory Leak, Deadlock, hay crash hệ thống khi demo/go-live.

Control Procedures:

- Code Quality: Tích hợp SonarLint/SonarQube để quét Code Smell và lỗ hổng bảo mật (Vulnerabilities) trong quá trình phát triển.

- Code Review: Bắt buộc Peer Review chéo giữa các thành viên qua Pull Request trên Git trước khi merge code vào nhánh chính.

- API Testing: Duy trì một Postman Collection chuẩn hóa để thực hiện Integration Test và System Test cho toàn bộ các endpoint.

Timeline and Milestones

| Giai đoạn | Milestone Description |
| --- | --- |
| 09/03 → 15/03/2026 | Định hướng — Xác định đề tài, phân tích bài toán Backend dùng để demo (E-commerce cơ bản), xác định phạm vi nghiên cứu các tính năng mới của .NET 10. |
| 16/03 → 29/03/2026 | Lập kế hoạch — Hoàn thành Project Charter, xác định mục tiêu, scope (chốt làm API, không làm UI), quản lý rủi ro và phân công công việc. |
| 30/03 → 05/04/2026 | Củng cố nền tảng — Nghiên cứu lý thuyết .NET 10: C# 14, Minimal APIs vs Controllers, Entity Framework Core 10, Native AOT và Dependency Injection mới. |
| 06/04 → 08/04/2026 | Mô hình hóa vấn đề/giải pháp — Thiết kế kiến trúc Backend (Clean Architecture hoặc Modular Monolith), thiết kế Database Schema (ERD), và xác định API Contracts (chuẩn hóa response/request). Sau đó tiến hành chốt Tech Stack |
| 09/04 → 30/05/2026 | Thực hiện — Code hoàn thiện các API endpoints cốt lõi, tích hợp EF Core 10. Viết Unit Test (xUnit/Moq) đạt tối thiểu 80% coverage. Benchmark hiệu năng các API và đóng gói Docker. |
| 01/06 → 07/06/2026 | Lập bộ prompt engineering đã áp dụng — Tổng hợp và tài liệu hóa toàn bộ các prompt AI đã sử dụng để hỗ trợ tìm hiểu .NET 10, gen code boilerplate, debug lỗi và viết test. |
| 08/06 → 14/06/2026 | Viết báo cáo — Hoàn thiện báo cáo đồ án đầy đủ: lý thuyết .NET 10, kiến trúc hệ thống, đánh giá/kết quả benchmark (BenchmarkDotNet/K6), kết luận. |
| 15/06 → 21/06/2026 | Thuyết minh (Video + Slide) — Hoàn thành slide thuyết trình và quay video demo gọi API mượt mà qua Postman/Swagger (kèm test chịu tải nếu có). |
| 22/06/2026 | Tự rà soát - Review toàn bộ báo cáo, code, slide; kiểm tra lại Docker/môi trường local chạy ổn định; chỉnh sửa lần cuối và nộp cho GVHD. |

Resources, Costs, and Budget

Resource Management

| Role | Name | Start Date | End Date | % Effort/day |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager / Developer | Lê Minh Phát | 16/03/2026 | 22/06/2026 | 100% |
| Developer / Researcher | Trần Quang Mạnh | 16/03/2026 | 22/06/2026 | 100% |
| Project Sponsor / Advisor | Nguyễn Công Hoan | 16/03/2026 | 22/06/2026 | 10% |

Estimated Costs and Budget (VNĐ)

| Task | Labor Costs | Other Costs | Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Nghiên cứu & Lập kế hoạch | 0 | 0 | 0 |
| Thiết kế kiến trúc | 0 | 0 | 0 |
| Development | 0 | 0 | 0 |
| Infrastructure (Docker, GitHub) | 0 | 0 | 0 (Free Tier) |
| Bản quyền phần mềm và công cụ (Rider, VS 2022 Community, ...) | 0 | 0 | 0 (Free Tier/ Open Source) |
| Domain (tùy chọn) | 0 | 0 | 0 (free 2 năm domain .id.vn cho công dân Việt Nam đủ 18 tuổi) |
| Tài liệu, in ấn báo cáo | 0 | ~200.000 | ~200.000 |
| Dự phòng | 0 | ~200.000 | ~200.000 |
| Sub-Total | 0 | ~400.000 | ~400.000 |

Lưu ý: Đây là đồ án nghiên cứu – không phát sinh chi phí nhân công. Chi phí thực tế chủ yếu là thời gian và nỗ lực của sinh viên.

Stakeholders

| Name | Role | Power | Interest | Expectation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Công Hoan | Project Sponsor / Advisor | Cao | Cao | Đề tài có tính học thuật và thực tiễn; sinh viên hoàn thành đúng tiến độ, báo cáo rõ ràng. |
| Lê Minh Phát | PM / Developer | Trung bình | Cao | Hoàn thành đề tài, đạt điểm tốt, nắm vững kiến trúc và triển khai ứng dụng .NET |
| Trần Quang Mạnh | Developer / Researcher | Trung bình | Cao | Nắm chắc kiến thức backend cùng tích lũy kinh nghiệm với .NET để ứng dụng vào công việc |

Risk Management

| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET 10 còn khá mới, một số tính năng nâng cao hoặc thư viện nội bộ có thể chưa ổn định, tài liệu best practice từ cộng đồng chưa nhiều. | Cao | Cao | Cố định phiên bản SDK cụ thể ngay từ đầu (VD: .NET 10.0.x). Tạo spike/POC trong tuần đầu tiên để xác nhận các tính năng mới (như tính năng C# 14 mới, Web API cải tiến) hoạt động ổn định trước khi build toàn bộ hệ thống. |
| Xung đột Dependency / Thư viện (NuGet packages) do các thư viện bên thứ ba (ORM, Auth, Message Broker) chưa cập nhật để hỗ trợ hoàn toàn .NET 10. | Trung bình | Cao | Liệt kê và kiểm tra (test) các package quan trọng (như EF Core extensions, thư viện JWT…) từ sớm. Nếu gặp lỗi, giới hạn phạm vi sử dụng, tự viết wrapper hoặc cân nhắc các thư viện thay thế đã tương thích. |
| Tiến độ bị chậm do thiếu kinh nghiệm với các tính năng mới của .NET 10 (ví dụ: các thay đổi về Dependency Injection, Middleware, hoặc Native AOT). | Cao | Trung bình | Dành tuần đầu (Sprint 0) để học các update của .NET 10 và làm POC. Ưu tiên scope cho MVP: hoàn thiện các CRUD API cơ bản trước khi áp dụng các tính năng "experimental" phức tạp của phiên bản này. |
| Triển khai (Deployment) gặp khó khăn do các dịch vụ Cloud Hosting chưa hỗ trợ native runtime cho .NET 10 hoặc lỗi tương thích môi trường. | Trung bình | Trung bình | Sử dụng Docker (Containerization) để đóng gói ứng dụng, giúp không phụ thuộc vào runtime của môi trường host. Nghiên cứu kỹ nếu sử dụng tính năng Native AOT vì có thể gặp limitation trên một số OS. |
| Demo không ổn định khi bảo vệ (lỗi kết nối Database, API phản hồi chậm do cold start của .NET). | Thấp | Cao | Chuẩn bị bản demo chạy local (localhost với Docker Compose) song song với bản deploy trên server. Warm up các API endpoint (gọi thử vài request) ít nhất 15-30 phút trước buổi bảo vệ. Quay sẵn video demo làm backup. |

Assumptions and Constraints

Assumptions

- Kiến thức nền tảng (Baseline Knowledge): Nhóm thực hiện đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C#, lập trình hướng đối tượng (OOP), hiểu biết sơ bộ về RESTful API và cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL).

- Hạ tầng thiết bị: Các thành viên trong nhóm có máy tính đủ cấu hình (RAM lý tưởng từ 16 GB trở lên) để chạy mượt mà các công cụ nặng như Visual Studio 2022 (phiên bản mới nhất hỗ trợ .NET 10), Docker Desktop và Database Management Tool.

- Tính sẵn sàng của tài liệu: Mặc dù .NET 10 là phiên bản mới, giả định rằng Microsoft Documentation và các bài viết từ cộng đồng đã đủ để giải quyết các bài toán backend cốt lõi (CRUD, Authentication/Authorization, Entity Framework Core).

- Trọng tâm đề tài (Tech-driven): Giả định rằng mục tiêu chính của đề tài là trình diễn công nghệ (khai phá các tính năng mới của .NET 10, hiệu năng, kiến trúc) chứ không phải là xây dựng một hệ thống với "nghiệp vụ kinh doanh" (business logic) quá phức tạp. Nghiệp vụ (ví dụ: e-commerce, blog) chỉ làm nền để demo.

Constraints

- Thời gian: Phải hoàn thành trước 22/06/2026 theo lịch học kỳ của trường.

- Nhân sự: Chỉ có 2 sinh viên thực hiện, không có thêm nguồn lực từ bên ngoài.

- Công nghệ:

  - Bắt buộc phải sử dụng .NET 10 làm công nghệ lõi cho Backend. Không được đổi sang các framework/ngôn ngữ khác (như Node.js, Java Spring, Golang) giữa chừng nếu gặp khó khăn.

  - Sự phụ thuộc vào hệ sinh thái của bên thứ ba: Phải chấp nhận rủi ro một số thư viện quen thuộc (NuGet packages) chưa tương thích 100% với .NET 10, dẫn đến việc phải dùng bản beta/preview hoặc tự viết code xử lý (workaround).

- Phạm vi: Không triển khai chi tiết frontend để tập trung cốt lõi vào hệ thống backend cùng các ứng dụng, tính năng mới của .NET Core 10

- Chi phí: Ngân sách triển khai thực tế bằng 0. Ứng dụng chỉ được sử dụng các dịch vụ Cloud ở mức miễn phí (Free Tier của Azure, AWS, Render…) hoặc phải thiết lập để chạy hoàn toàn trên môi trường local/Docker để demo.

Additional Information — Technical Stack

| Layer | Technology | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Core Framework | .NET 10 (ASP.NET Core Web API) | Xây dựng các API RESTful. Có thể kết hợp Minimal APIs để tối ưu hiệu năng và so sánh với Controllers truyền thống. |
| Language | C# 14 | Ngôn ngữ lập trình chính, tận dụng các cú pháp và tính năng mới nhất để code ngắn gọn, an toàn hơn. |
| Database & ORM | PostgreSQL (hoặc SQL Server) + Entity Framework (EF) Core 10 | Quản lý dữ liệu E-commerce (Products, Carts, Orders, Users). Dùng phương pháp Code-First Migrations. |
| Authentication & Security | JWT Bearer Authentication & ASP.NET Core Identity | Phân quyền và bảo mật (Xác thực người dùng đăng nhập, bảo vệ các endpoint như Checkout, View Profile). |
| Caching | Redis | Lưu trữ tạm thời danh mục sản phẩm hoặc giỏ hàng (Cart) để demo khả năng xử lý tốc độ cao của .NET 10. |
| API Documentation | Swagger / OpenAPI | Tự động sinh tài liệu API, cho phép test trực tiếp các endpoint trên trình duyệt mà không cần frontend. |
| CI/CD | GitHub Actions | Pipeline tự động build code và chạy Unit Test mỗi khi có người push code lên nhánh chính. |
| Containerization | Docker & Docker Compose | Đóng gói Backend API, Database và Redis thành các container để chạy local mượt mà chỉ với 1 dòng lệnh. |
| Hosting (Tùy chọn) | Render (Free Tier) hoặc VPS | Deploy API lên môi trường thật (nếu cần demo live). Nếu không, chỉ cần chạy Docker trên máy local. |

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về đề tài Tìm hiểu nền tảng .NET Core 10 trong phát triển hệ thống backend, đảm bảo sự đồng thuận giữa sinh viên và giảng viên hướng dẫn về phạm vi, mục tiêu và tiến độ thực hiện.